## Slide 1
Быстрое внедрение "1С:Документооборота" 3.0
в АО "Национальная авиационно-сервисная компания"
Игорь Поважный,
Главный технический архитектор, ООО "ОСНОВА-АЙТИ"
Михаил Макеев,
Директор по информационным технологиям, АО "НАСК"

## Slide 2: Как быстро и качественно внедрить Документооборот?
Главный технический архитектор
ООО "ОСНОВА-АЙТИ"
Игорь Поважный

## Slide 3: Потребности заказчика
Задача:
Навести порядок в делах, умах и документах:
  Создание, учет и хранение документов;
  Автоматизация жизненного цикла документа;
  Совместный доступ;
  Контроль исполнения
Решение:
  Внедрение СЭД на базе ПП «1С:Документооборот 3.0»

## Slide 4: Ограничения
Короткие сроки внедрения
Вывод:
классический подход к внедрению не подходит,
необходимо оптимизировать процесс автоматизации

## Slide 5: Подход к внедрению
Используем строго типовые возможности Системы в части автоматизации документов и процессов;
Используем разработчика только для написания минимально необходимых скриптов, алгоритмов и обмена с 1С:БП и 1С:ЗУП;
Оптимизируем процесс обследования;
Все «пожелания» (ЗНИ, функциональные разрывы, дополнительные требования и т.д.) фиксируем на этап развития Системы;
Максимально объединяем этапы внедрения

## Slide 6: Проведение обследования и настройка системы
Заказчику оставалось только предоставить данные о матрицах исполнителей, форматах нумераторов и базовых бланках документов
На основе опросников был сформирован агрегирующий документ (Проектное решение), позволивший осуществить быстрое согласование с Заказчиком и настройку Системы
Исполнитель применил практику подготовки предзаполненных опросников, чем сильно упростил функциональным Заказчикам прохождение интервью. Сотрудники опирались на уже готовую фактуру, подготовленную с учетом нормативных требований организации и с применением лучших практик и методик

## Slide 7: Объединение сдачи функционала заказчику и обучения сотрудников
Исполнитель подготовил специальную программу и методику проведения испытаний, что позволило объединить в единые сессии этапы сдачи/приемки системы и обучения ключевых пользователей;
На такие сессии дополнительно были приглашены все ключевые пользователи, которых затрагивает функциональный блок;
Результатом проведенных сессий являлись принятый Заказчиком функционал Системы и обученные пользователи, которые увидели все особенности учета и обработки документов своего функционального блока (ФБ);
Во время тестирования сразу формировались инструкции пользователя в разрезе ФБ

## Slide 8: Быстрый запуск в «продакшн»
Из доработок пришлось реализовать только несколько алгоритмов проверки, автоподстановок, скриптов заполнения РГ и правил обмена со смежными системами
Спустя 3 месяца с начала работ, система была готова
к переходу в опытно-промышленную эксплуатацию
2 месяца ушло на обследование
и настройку Систем
и 1 месяц на сдачу/приемку
и обучение пользователей

## Slide 9: Ориентация на результат
Исполнитель обеспечил согласованный подход к проекту: быстро, качественно и в срок;
Были отработаны все вводные по обеспечению нормативных правил учета и обработки документов, а также учтены все озвученные корректировки;
Исполнитель оказал содействие в оформлении шаблонов документов и обеспечении процедуры автозаполнения;
Заказчик, со своей стороны, обеспечил оперативную коммуникацию со всеми службами, назначение ответственных по каждому ФБ, выделил необходимые ресурсы для технического обеспечения проекта и организовал административную поддержку

## Slide 10: Итоги внедрения
Было автоматизировано 8 функциональных блоков, включающих в свой состав 33 вида документации и 20 тематик;
Обеспечена работа 200+ пользователей;
Использованы подсистемы подписания ЭП и МЭДО;
Реализованы 2 интеграции:
  с 1C:Бухгалтерия, в части договорной работы
  с 1С:Зарплата и управление персоналом, в части загрузки структуры и сотрудников

## Slide 11: Участники проекта
АО «НАСК»
ООО «ОСНОВА-АЙТИ»
ООО «ИТЭМ»

## Slide 12: ООО «ОСНОВА-АЙТИ»
1С:Документооборот 3.0
Управление документами, процессами, календарями, проектами и трудозатратами сотрудников и др.
Переход и интеграция с иностранным ПО
Единая экосистема одного вендора
Внедрение систем класса ERP и FRP
1С:ERP. Управление предприятием
1С:ERP. Управление Холдингом
1С:Управление Холдингом
1С:Комплексная автоматизация
Бизнес-аналитика (BI)
по всем имеющимся данным
Настройка бизнес-аналитики в программах 1С
Внедрение BI систем (1С:Аналитика, «Планета. Аналитика», Microsoft Power BI, Yandex DataLens, QlikView и др.)
Интеграция программ 1С с BI системами
Импортозамещение
программами 1С
Обмен данными и переход на 1С с программ:
SAP
Oracle
Microsoft Dynamics 365 и др.
Внедрение системы управления проектами (EPM)
Автоматизация работы проектного офиса на базе 1C:PM Управление проектами:
контроль KPI на всех этапах проекта
контроль загрузки сотрудников
оптимизация ресурсов и других бизнес-процессов
Автоматизация функциональных задач на типовых решениях 1С
Приоритетное внедрение на типовых решениях всех контуров управления компанией:
Производство
Закупки
Склад и запасы
Продажи и CRM
Финансовый учет
МСФО
Казначейство
Зарплата и кадры и др.
Бизнес-консалтинг с последующей автоматизацией
Моделирование, реинжиниринг, автоматизация бизнес-процессов
Стратегия цифровой трансформации бизнеса
Разработка системо-ориентированной методологии
Внедрение и доработка прикладных решений

## Slide 13: автоматизация и Бизнес-консалтинг
Директор по продажам
Моб.: +7 (905) 786-51-49
E-mail: AVorobev@osnova-it.ru
Андрей Воробьев
Контакты:
127018, Москва, ул. Складочная, 3, строение 1
+7 (495) 967-80-70
osnova-it.ru
info@osnova-it.ru